附件1：

庆祝建党100周年·中石化乡村振兴系列项目

—— 2021乡见新寨坪·乡村建造大赛

报名须知

一、竞赛概要

（一）本次竞赛的主题为：互动

人与人的互动，城市与乡村的互动，现代与传统的互动，人工与自然的互动。

（二）本次竞赛的内容为：乡村辅助功能设施的设计与建造

在指定的时空环境里，将人类日常交流中所产生的行为和情感，进行艺术性地有效选择、利用、组合，以物质载体的形式展现，令其演绎出精神文化意蕴丰富的个体或群体形态，即“场地+情感+材料”的综合体现。

二、参赛对象

诚邀全国各高校相关专业的师生团队参加（自主报名）。团队成员宜以建筑学、风景园林、环境艺术专业为主。

三、日程安排

（一）报名投稿启动：

2021年03月08日，活动信息网络发布，报名投稿启动。

在承办单位腾讯·大楚网（https://hb.qq.com）设置活动主页；并于主办单位武汉大学城市设计学院网页（http://sud.whu.edu.cn/cmfx/index.html）、泸溪县人民政府网（http://www.lxx.gov.cn），以及腾讯·大湘网（https://hn.qq.com）、《华中建筑》杂志，各微信公众号，各类媒体平台等上发布征集公告。

- 成果提交：

2021年04月24日24：00前，将方案成果的电子文件发送至指定的联系邮箱（详见联系方式），邮件主题请注明“新寨坪成果+学校名称+设计作品名称”。所有参赛作品于承办单位腾讯·大楚网活动主页展示；并由主办单位邀请相关领域知名专家（具体名单随后公布）进行首轮网络评审。

- 作品评选：

2021年04月30日前，完成评审（评选出拟建造的6组作品，及4组优秀奖作品），于主承办单位的网页及各类媒体平台上公布入选名单，并由专员通知到具体团队。

（四）入选作品设计深化：

2021年05月01日-09日，就入选作品，各组设计者与协办单位展开沟通。组委会将根据评委和协办单位的意见，组织入选团队进行专业方案深化调整，完成并提交扩初图，并配合入选团队完成施工图。

（五）预制加工：

2021年05月10日-06月05日，根据入选作品的施工图纸，由协办单位统筹材料厂家进行预制加工。

（六）搭建预备：

2021年06月01日-11日，主承协办单位与各入选团队沟通作品搭建事宜。

（七）现场搭建：

2021年06月12日-14日（端午期间），各入选团队抵达现场进行搭建，建造周期3天（在地食宿由承办单位负责，往返行程由各团队自行承担），开闭幕、颁奖式同期进行（将根据疫情控制的国家相关规定进行最终安排及通知）。

竞赛结果，经整理后将于前述招募宣传口径面向公众公布并展示。

四、竞赛要求

（一）本次竞赛以湖南泸溪新寨坪村为具体设计与建造地址（不组织、不提倡踏勘），由协办单位提供场地的信息图纸及图片（见附件2）。

（二）设计要求：

设计过程中要认真落实生态、环保、整洁、舒适、安全、美丽等绿色发展理念，充分发挥创造力，提出具备可实施性的方案。即尊重自然本底、倡导节能环保，突出地域特色、传承地方文化，有助于提升环境品质、增强景区活力，也要充分考虑功能性等实际需求，适应旅游景区发展的特点。

原则上每队1个方案，其建造成本控制于每个1.5万元以内。

材料要求：以木制构造为主，根据设计需求，其他材料不得超过总体比例的10%。

1.需要结合湘西特色与地域元素，便于打造当地特色名片，增强品牌效应；

2.需要形式美观、大方，具有一定的观赏价值；

3.需要与自然环境相融合，不得破坏自然原始风貌；

4.设施本身需要具有一定的实用功能，如简单的休憩、体验、交流、售卖等。

5.要求在3M×3M ×3M 的空间内完成建造（非永久性建造物）。

6.适当考虑夜间照明。

（三）团队要求

各参赛小组以“学生+指导教师”的形式组成。每个小组学生数量4-6人，需确定一位组长，负责大赛联络等相关事宜；每个参赛小组需确定1-2名（至少1名）指导教师。参赛小组成员名单一经报名确认后，原则上不得再更改。

（四）初评成果要求（各团队自行完成）

1.提交参赛登记表（见附件3），设计方案排布于2张横向A1 图版上（高594mm，宽841mm），JPG 格式，分辨率300dpi。

2.图版中应包含设计图及设计说明。

3.图版中不得出现任何透露作者、指导教师及学校信息的内容。

（五）施工成果要求（协办单位配合完成）

A3 文本(包含平立剖施工图，设计及施工说明、设计尺寸、材料做法、节点构造、细部大样、预制构件、施工进度等)，

五、竞赛奖励

（一）奖项设置：一等奖1组；二等奖2组；三等奖3组；优秀奖4组；优秀指导教师奖3名。

（二）奖励设置：

一等奖（共1组）：奖金 15000元/组＋证书/人

二等奖（共2组）：奖金 10000元/组＋证书/人

三等奖（共3组）：奖金 5000元/组＋证书/人

优秀奖（共4组）：奖金 1000元/组＋证书/人

优秀指导教师奖（共3名）：奖金 3000元/人＋证书/人

六、相关声明

（一）本次竞赛不收取报名费、评审费等任何费用。

（二）竞赛组委会拥有参赛作品（初赛和决赛）署名权以外的其它版权权利，包括但不限于发行权、展览权、信息网络传播权、出版权等，并不再另行支付费用。设计方具有署名权。

（三）参赛作品未按竞赛规则，透露姓名、学校、教师等信息，将取消资格。

（四）本次竞赛的赛程及时间安排等以定期发布的竞赛文件为准。

七、联系方式

（一）活动总策划：

任亚鹏 博士 武汉大学城市设计学院实验中心副主任 副研究员

周  超 国家一级注册建筑师 原榀建筑事务所主持建筑师

（二）

9

联系人：

1.武汉大学城市设计学院

张云天

电话：15531299873   邮箱：371299385@qq.com

地址：湖北省武汉市武昌区八一路299号武汉大学工学部城市设计学院

2.泸溪县潭溪镇人民政府

张  雅

电话：0743-4666333

地址：湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县潭溪镇人民政府